附件2

项目支出绩效目标申报表样
（2023-2025年度）

填报单位（盖章）：

| 项目名称 | 种植业工作专项-过期农药处置经费 |  | 项目属性 |  | 新增项目R 延续项目 £ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昌都市人民政府 |  | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 昌都市农业农村局 |  | 项目负责人 |  | 杨振林 |  | 联系电话 | 13908956336 |  |  |
| 项目起止时间 | 2023-2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 年份 |  | 合计 |  |  | 财政拨款 | 事业收入 |  | 其他资金 |  |
|  | 2023-2025 |  | 32.25 |  |  | 32.25 |  |  |  |  |
|  | 2023 |  | 32.25 |  |  | 32.25 |  |  |  |  |
|  | 2024 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2025 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 单位职能概述 | 贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 对我市辖11县（区）内的15吨过期农药邀请第三方公司进行处置，确保人畜安全，避免污染环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  | - .《区农牧厅关于进一步做好过期农药兽药处置工作建立管理长效机制的通知》（藏农厅发电〔2018〕17号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  | 过期农药极易因存放不当对人畜安全及生态环境造成威胁，根据相关要求，过期农药只能有相关处理资质的机构才能进行规范化和无害化处理。对我市11县区存放长期堆存的历史遗留过期农药交由有资质的第三方公司处置是可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  | 过期农药极易因存放不当对人畜安全及生态环境造成威胁，故急需对过期农药定期进行规范处置，确保不对人畜安全构成威胁，避免造成环境污染。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  | 开始时间 |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | 2023年 | 过期农药处置 |  | 2023年1月1日 |  |  | 2023年12月30日 |  |  |  |
|  | 2024年 | 过期农药常态化管理 |  | 2024年1月1日 |  |  | 2024年12月30日 |  |  |  |
|  | 2025年 | 过期农药常态化管理 |  | 2025年1月1日 |  |  | 2025年12月30日 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 对我市辖区内的过期农药进行处置，同时强化我市对农药仓储的管理工作，建立农药库存档案备案制度，分门别类科学储存，对过期农药分类、运输、处置过程中落实好安全防范措施，确保人员安全，避免对环境造成污染，完善农药规范储存、处置管理制度，对长期堆存的历史遗留（过期）农药有序开展处置工作。 |  |  |  | 2023年将昌都市11县区产生的约15吨过期农药邀请第三方公司进行处置。 |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 处置过期农药（吨） |  | ≥15吨 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 覆盖县区（个） |  | ≥11个 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 过期农药处置率（%） |  | ≥98% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 农药包装废弃物处置率（%） |  | ≥100% |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目按时完成率（%） |  | ≥100% |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 劳务支出成本（万元） |  | ≤32.25万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 农牧民人均增收（元） |  | ≥200元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 农业经济发展状况 |  | 好 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 农牧民社会稳定 |  | 好 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 农牧民对环境污染产品认知度 |  | 高 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 农业生态环境 |  | 好 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 农业生产水平 |  | 高 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 群众环保意识 |  | 好 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 |  | 项目实施农牧民满意度 |  | ≥98% |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 处置过期农药（吨） |  | ≥15吨 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 覆盖县区（个） |  | ≥11个 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 过期农药处置率（%） |  | ≥98% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 农药包装废弃物处置率（%） |  | ≥100% |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目按时完成率（%） |  | ≥100% |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 劳务支出成本（万元） |  | ≤32.25万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 农牧民人均增收（元） |  | ≥200元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 农业经济发展状况 |  | 好 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 农牧民社会稳定 |  | 好 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 农牧民对环境污染产品认知度 |  | 高 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 农业生态环境 |  | 好 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 农业生产水平 |  | 高 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 群众环保意识 |  | 好 |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：朱红勋  联系电话：18183938650   填报日期：2022年11月17日